KNOWLEDGE MANAGEMENT

WAFByPasser

从 Payload 生成到可验证知识闭环的工程实践

项目复盘 · 架构拆解 · 方法沉淀 · 交付手册

| 文档定位 | 面向研发、安全测试与平台维护人员的内部技术 KM |
| --- | --- |
| 项目状态 | 收尾阶段 / 本地交付快照 |
| 版本日期 | V1.0 · 2026-08-24 |

WAFByPasser 项目组

仅用于已获授权的安全测试、教学与防御研究

# 阅读摘要

一句话结论 WAFByPasser 的核心价值不是“多生成一些 Payload”，而是把生成、可逆性校验、真实靶场验证、结果分流与知识回写连接成可追溯闭环。

本文记录项目从原始样本管理走向多 Agent 协作平台的关键设计选择，并提炼可复用的工程经验。适合在项目交接、技术评审、知识分享和后续迭代规划中使用。

## 核心结论

- 生成层负责探索，确定性代码负责约束。LLM 不直接决定成功，不直接控制最终入库。

- 成功采用“双门槛”：先证明 WAF 放行，再证明漏洞效果真实发生；无法自动确认的结果进入人工复核。

- 语义变异与编码变换分层设计，前者改变表达结构，后者改变传输表示，并通过编码链重放与逆向还原保证可解释性。

- 知识库采用 seed / frontier / promoted / retired 状态机；生成候选可以宽进，但知识转正必须经过真实验证。

- 穷举模式先做场景与后端剪枝，再覆盖所有适用技巧；这既产生测试结果，也自然形成 WAF 特征统计。

## 阅读导航

| 章节 | 回答的问题 |
| --- | --- |
| 1. 项目背景与目标 | 为什么要做；项目边界是什么 |
| 2. 总体架构 | 模块如何协作；数据如何流动 |
| 3–6. 核心闭环 | 语义、编码、交叉、验证与知识库如何落地 |
| 7. 工程化实现 | 前后端、数据、并发与可观测性如何组织 |
| 8–10. 验证与复盘 | 当前质量、经验教训、交接和演进方向 |

说明：文中运行数据均为 2026-08-24 本地数据库快照，只用于说明系统闭环已产生可观测结果，不代表通用 WAF 绕过率。

# 1. 项目背景与目标

## 1.1 从“样本生成”走向“验证闭环”

传统 Payload 工具往往停留在字典收集、模板替换或编码枚举：能快速增加数量，却难以回答候选是否保持原意、是否真的穿过 WAF、是否在后端执行，以及哪些技巧值得沉淀。随着样本增长，重复、失真、误判和知识污染会同时放大。

WAFByPasser 因此把问题重新定义为一条证据链：以已有攻击原语为起点，分别进行语义与编码方向的迭代，把候选送入已配置靶场，再依据确定性证据分流到 bypass、block 或待人工验证库，最后将验证结果回写知识库。

设计目标 让每一条候选都能说明“从哪里来、改了什么、如何还原、怎样验证、为何入库”，而不是只留下一个难以复现的字符串。

## 1.2 能力范围

| 能力域 | 项目内实现 |
| --- | --- |
| 场景覆盖 | 命令注入、SQL 注入、XSS、文件上传、Log4j |
| 生成能力 | 语义变异、编码变换、正向交叉迭代、知识库穷举与泛化 |
| 验证能力 | 靶场适配、并发验证队列、WAF/执行双判定、OOB/盲注人工分流 |
| 知识能力 | 技巧提取、分类、L1 去重、状态机、特征统计、版本化导出 |
| 操作能力 | React 工作台、Payload/候选/报告/验证队列/知识库管理 |

## 1.3 安全与使用边界

- 系统只面向已获授权的靶场、教学环境与防御研究，不将“可访问”视为“已授权”。

- 生成规则明确禁止反弹 Shell、持久化、提权、文件破坏、下载执行、无限循环与高输出 DoS。

- 配置中的密钥、Cookie、靶场地址和本地数据库不进入版本库；知识快照使用可审计的 Markdown/JSON 形式导出。

- 验证端采用目标注册表和投递上下文检查；不兼容或不可达应归类为检验异常，不能冒充 WAF 拦截。

# 2. 总体架构：四类 Agent，一条证据链

系统采用 FastAPI + SQLite 承载任务与证据，React + Ant Design 提供统一工作台。核心能力按职责拆为语义迭代、编码迭代、验证和知识库四类 Agent；正向交叉迭代连接语义与编码空间。

图 1  项目任务流程总览（项目现有资产）

## 2.1 逻辑分层

| 层次 | 职责 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| 交互层 | 工作台、任务发起、队列与结果浏览 | 操作可追踪；状态可恢复 |
| 编排层 | 任务拆批、异步执行、池化与跨轮历史 | 失败可重试；历史不因候选删除而丢失 |
| 生成层 | 语义变异、编码意图、知识泛化 | LLM 负责探索，不直接形成成功事实 |
| 确定性层 | 解析、校验、编码重放/逆转、判定真值表 | 同输入可复现；非法组合被拒绝 |
| 验证层 | 靶场投递、响应取证、执行证据确认 | WAF 放行与真实执行分开判断 |
| 知识层 | 技巧生命周期、去重、统计与导出 | 未真绕过不转正；主力技巧受保护 |

## 2.2 主数据流

- 录入基础 Payload，并标注漏洞类型、投递方式与执行目标。

- 从语义、编码或交叉路径生成候选；生成任务与候选先落库，再对外完成任务状态。

- 候选进入验证队列；工作线程按容量领取任务并向注册靶场发送请求。

- 适配器产出原始证据，判定层按真值表得到 bypass / execution / failure_stage。

- 结果进入 bypass、block 或 unverified 库，同时回写技巧尝试次数、成功次数与特征统计。

- 穷举完成后执行转正、淘汰与泛化，为下一轮测试提供新的 frontier 技巧。

# 3. 语义迭代：保持攻击目标，只改变表达

## 3.1 为什么要结构化语义变异

直接让模型“改写 Payload”容易出现两个问题：一是候选变得语法无效，二是候选改变了原始攻击目标，导致验证结果不可比较。项目将语义迭代拆成理解、方向选择、候选生成和确定性校验四步，并把场景知识封装为独立 Skill。

| 环节 | 做法 | 价值 |
| --- | --- | --- |
| 上下文理解 | 识别漏洞类型、结构片段、投递位置和执行目标 | 避免跨上下文误变异 |
| 技巧选择 | 从活跃知识库读取方向，过滤 retired 和不适用项 | 让 KB 成为生成方向真源 |
| 候选生成 | 按批次调用模型，要求输出结构化 JSON 与技巧标签 | 控制数量并保留来源 |
| 后置校验 | 解析、去重、修复明确的执行目标尾部并落库 | 减少无效与漂移候选 |

## 3.2 Skill 化的价值

项目将 XSS、SQL 注入、命令注入、上下文识别、过滤器逆向、漏洞验证推理等经验拆分为可组合文档。主提示词负责统一输入输出契约，各 Skill 提供场景规则。这样既能让知识单独演进，又避免把所有规则堆入一个难以维护的超长提示词。

- 知识可替换：某一场景规则升级不需要重写整个 Agent。

- 行为可审计：候选携带 rule_labels，可回溯实际采用的技巧。

- 回归可测试：测试会确认主提示词加载全部活跃 Skill，并覆盖非标签型 XSS 等边界。

## 3.3 穷举不是“无限生成”

穷举模式的对象不是字符空间，而是“剪枝后仍适用的技巧清单”。同一原语对每个技巧生成恰好一个语义变体，即使已有候选命中 200，也继续完成清单，以获得完整的 200/403 分布。

可复用原则 把探索空间定义成有身份、有元数据的技巧集合；模型只负责将技巧落到当前原语，覆盖率因此可计算、可复查。

# 4. 编码与交叉迭代：模型提意图，代码算结果

## 4.1 编码 Agent 的确定性边界

编码链是最容易出现“看起来合理、实际不可还原”的环节。项目没有接受模型直接给出的最终编码文本，而是让模型声明编码意图，再由后端标准化步骤、按顺序重放生成内容，并按逆序 decode_path 还原基础 Payload。

模型输出：encoding intent（type / mode / submode / chain） 后端执行：content = replay(base_payload, encoding_chain) 确定性校验：reverse(content, encoding_chain) == base_payload 记录证据：encoding_chain + decode_path + rule_labels

编码链支持 1–3 层，并区分整句、部分与嵌套模式。对于有损转换或场景不兼容组合，标准化与校验层会拒绝候选；这使“编码策略的创造性”和“编码结果的正确性”分离。

## 4.2 正向交叉迭代

交叉迭代以已验证或选定的语义 Payload 为源，枚举尚未使用且能产生不同表示的一层、两层编码链。每条链以稳定 JSON 键记录到 cross_chain_history；即使候选被删除，链历史仍保留，避免下一轮重复生成。

| 机制 | 解决的问题 |
| --- | --- |
| 稳定链身份 | 同一编码链跨轮次可识别 |
| 重放与逆转 | 证明候选来自声明的基础 Payload |
| 内容去重 | 排除不同链产生相同表示的情况 |
| 历史独立保存 | 候选清理不破坏探索记忆 |

## 4.3 分层带来的治理收益

- 语义库不收纯编码技巧，编码库不承担攻击结构改写，减少职责重叠。

- 验证失败时可以区分“语义方向无效”与“编码表示无效”，便于回流到正确 Agent。

- 链条可复现，报告不只展示候选文本，还能给出生成与解码路径。

# 5. 验证闭环：成功必须有硬证据

## 5.1 将两个问题分开判断

HTTP 200 只说明请求没有被当前 WAF 阻断，不等于漏洞已执行；403 也未必都来自 WAF，网络异常或投递上下文不兼容更不能算作拦截。项目把结果拆为 bypass_verdict 与 execution_verdict，并保留 failure_stage。

| 适配器结果 | WAF 判定 | 执行判定 | 归类 |
| --- | --- | --- | --- |
| waf_blocked | block | not_confirmed | bypass_failed |
| request_error / unsupported_context | error | not_confirmed | check_error |
| execution_confirmed | bypass | confirmed | 成功闭环 |
| application_response + 确定性验证器 | bypass | not_confirmed | verify_failed |
| application_response + 无验证器 | bypass | unverified | 人工复核 |

## 5.2 LLM 不能投票决定成功

检验 Agent 可以提供分析、理由、置信度和路由建议，但最终三个核心字段只由确定性真值表生成。即使模型输出 confirmed，归一化层也会根据靶场硬证据降级；非法的“block + confirmed”等组合由防御性守卫直接拒绝。

关键经验 把模型输出限制为解释层，把成功事实留给代码和证据。这一原则同样适用于风控、内容审核、合规判断和自动化运维。

## 5.3 靶场适配与投递保真

- 每种靶场通过 adapter 注册，统一产出 TargetEvidence；新增靶场不需要修改判定层。

- 发送层保留既有合法 %HH 序列，避免已编码候选被二次 URL 编码。

- 请求摘要、响应头、响应片段、基线片段、实际发送内容和摘要哈希共同构成取证材料。

- 外带、盲注、JNDI 与文件上传等无法仅凭同步响应闭环的场景自动标记 unverified。

- 对外部重定向执行同源约束，降低靶场会话或请求意外越界的风险。

## 5.4 验证队列

验证任务先写入 waiting，再由 feeder 按容量推进为 queued，工作线程原子领取并标记 running。异常退出的 running 任务可恢复，持久化失败不会造成队列死锁。并发数与容量通过环境变量配置，使本地靶场不会被无界并发压垮。

# 6. 知识库自学习：宽探索、严转正、可淘汰

## 6.1 知识不是静态字典

知识库保存的不是单个 Payload，而是可复用的绕过技巧及其机制、族、适用后端、版本门槛、模板、来源和验证统计。语义生成从活跃知识库读取方向，验证再将成败回写到同一技巧身份，形成闭环。

## 6.2 四态生命周期

| 状态 | 含义 | 进入/退出规则 |
| --- | --- | --- |
| seed | 受保护的主力技巧 | 批量导入或系统框架种子；不自动淘汰 |
| frontier | 待真实验证的新技巧 | 泛化或教材提取后进入 |
| promoted | 至少一次真实绕过的技巧 | bypass + execution confirmed 后转正 |
| retired | 证据不足的非主力技巧 | 覆盖至少 10 个不同原语且 0 次绕过时软删除 |

实现以 technique_id 精确关联技巧与候选；状态淘汰为软删除，并记录事件，避免不可恢复的数据丢失。

## 6.3 穷举前剪枝

穷举的成本控制放在生成前。当前实现首先按漏洞场景过滤，再依据基础原语推断后端，将 Oracle、MSSQL、PostgreSQL、SQLite、MySQL 专属技巧与不匹配原语分离；后端未知时保持开放，避免误剪。版本门槛已进入元数据，本轮实现暂保留并标注，属于后续可继续收紧的边界。

| 剪枝 | 判据 | 原则 |
| --- | --- | --- |
| P1 场景 | 漏洞类型必须一致 | 确定性过滤 |
| P2 后端 | generic 或与推断后端一致 | 后端未知时不误剪 |
| P3 版本 | version_gate 与靶场版本 | 元数据已就绪，当前未硬剪 |

## 6.4 泛化与去重

泛化引擎按“70% 挖深 / 30% 拓新”组织燃料：挖深在已有同族中泛化、组合或跨场景迁移；拓新从教材与前沿知识打开新方向。所有产出先进入 frontier，不因来源看似可信而直接转正。

- 生成侧预筛：拒绝把纯编码层、协议层或明显占位模板混入语义知识库。

- L1 去重：以（机制、族、规范化模板骨架）识别真别名；相似但可能导致不同 WAF 反应的技巧保留。

- 特征统计：记录片段的 200/403 分布，只作为模型方向倾向，不作为永久禁令，也不触发淘汰。

- 盲测集：eval_bench 与日常训练数据隔离，用于评估知识增长是否真正提升未知样本表现。

# 7. 工程化实现与工作台

## 7.1 技术栈与项目结构

| 区域 | 技术与职责 |
| --- | --- |
| 后端 | Python 3.11+、FastAPI、Pydantic、SQLite、httpx、Playwright |
| 前端 | React 19、TypeScript 5.9、Vite 7、Ant Design 6 |
| Agent | 语义、编码、验证、知识库四组提示词 / Skill / 确定性逻辑 |
| 数据 | 任务、候选、池、验证证据、三类结果库、知识状态与报告 |
| 配置 | OpenAI 兼容 LLM、验证模型、并发容量、靶场与 OOB 监听 |

后端当前暴露约 80 个 API 路由，覆盖 Payload、三类候选、迭代池、报告、靶场、验证任务和知识库。项目选择单体 FastAPI + SQLite，降低本地研究工具的部署门槛，同时通过模块目录和数据表保持职责边界。

## 7.2 工作台的信息架构

- 项目仪表盘：展示样本、任务、验证与结果概况。

- Payload 库：按漏洞类型管理基础样本和来源。

- 语义 / 编码 / 正向交叉：分别管理三种生成空间及其任务状态。

- 检验记录 / 靶场管理：呈现判定、证据、目标覆盖和配置状态。

- bypass / block / 待人工验证：以结果语义分库，减少“200 即成功”的混淆。

- 知识库管理：查看技巧状态、成功次数、Agent 实际使用频次并输入教材文章。

## 7.3 数据完整性与迁移

SQLite 初始化逻辑包含增量加列、旧状态迁移和性能索引。验证任务表的历史迁移测试确保新增字段不丢数据、不重新判定旧记录。候选删除采用“库中隐藏、历史保留”的思路，交叉链和报告来源快照不随前台对象清理而消失。

## 7.4 版本化知识交付

本地数据库适合运行时查询，但不适合代码评审。项目因此提供知识库导出脚本，将全量技巧生成 Markdown 与 JSON 快照，随仓库版本管理。运行数据和密钥仍保持本地，知识规则则可以审阅、比较和回滚。

# 8. 项目收尾快照与质量验证

## 8.1 本地运行快照

| 指标 | 数量 | 解读 |
| --- | --- | --- |
| 基础 Payload | 1,814 | 已形成多场景样本底座 |
| 语义候选 | 376 | 已有实际生成记录 |
| 知识库技巧 | 392 | 64 seed / 323 frontier / 5 promoted |
| 验证任务 | 64 | 全部 completed |
| 结果分流 | 59 / 2 / 3 | block / bypass+confirmed / unverified |
| WAF 特征 | 15 | 已开始形成片段级统计 |
| 报告 | 33 | 验证结果具备整理输出路径 |

口径提醒 以上数据来自 data/waf_bypasser.db 的 2026-08-24 本地快照。样本构成、靶场规则与验证目标均会影响结果，不能将 2/64 解释为跨产品、跨环境的通用绕过率。

## 8.2 自动化验证结果

| 检查项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端测试 | 通过 | 160 passed，另含 128 subtests；耗时 21.77 秒 |
| 测试范围 | 13 个测试文件 | API、执行目标、可逆编码、验证真值表、队列、迁移、性能与知识库 |
| 前端生产构建 | 通过 | TypeScript 编译与 Vite production build 完成 |
| 已知构建提示 | 待优化 | 主 JS 产物约 1.08 MB，建议后续动态导入或 manualChunks |

## 8.3 质量门槛

- 编码候选必须能由声明链重放，并按逆序链还原。

- 验证真值表覆盖禁止组合、错误降级和人工复核分支。

- 队列测试覆盖容量、原子领取、异常恢复、并发竞争与持久化失败。

- 迁移测试确认旧库加列后数据保留，旧任务不被重新判定。

- 性能测试确认候选分页避免逐条查询，并检查关键索引创建。

# 9. 关键经验与踩坑复盘

## 不要让生成模型承担事实裁决

模型擅长提出方向和解释信号，但成功、失败和执行证据需要确定性逻辑。把两者混在一起会产生无法审计的“自我证明”。

## HTTP 状态码不是业务真相

200、403、重定向、登录失败、靶场异常都需要结合上下文。验证结果必须区分 WAF 放行、漏洞执行与检验异常。

## 编码正确性必须可重放

只保存最终字符串无法证明它对应哪个基础 Payload，也无法定位二次编码或有损转换。链、解码路径和重放校验应成为一等数据。

## 删除对象不应删除探索记忆

候选可以清理，但使用过的编码链、报告来源快照与验证证据要保留，否则系统会重复探索并失去审计线索。

## 知识增长必须有验证闸门

教材和模型产出的技巧只能作为候选燃料。只有真实绕过且执行确认，才能把“可能有效”升级为“已验证知识”。

## 穷举要枚举技巧，不要枚举字符串

有身份的技巧可以剪枝、统计、转正和淘汰；无边界字符串组合只会制造数量和成本。

# 10. 交付、运行与后续演进

## 10.1 最小运行路径

# 后端（PowerShell） python -m venv .venv .\.venv\Scripts\Activate.ps1 pip install -r backend\requirements.txt Copy-Item config\.env.example config\.env $env:PYTHONPATH='backend\src' python -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 # 前端（另开终端） npm --prefix frontend install npm --prefix frontend run dev

默认前端地址 http://127.0.0.1:5184；API 文档 http://127.0.0.1:8000/docs。浏览器自动化验证需额外安装 Chromium。

## 10.2 交接检查清单

- 确认 config/.env 已填写 LLM 配置，且未被提交。

- 按实际授权范围配置靶场地址、Host/Cookie 或账密，不复用生产凭据。

- 确认 AUTO_VERIFY、VERIFY_CONCURRENCY、VERIFY_QUEUE_CAPACITY 符合靶场承载能力。

- 启动后检查 /api/health、靶场管理页和验证队列状态。

- 运行后端测试与前端构建；对数据库做可恢复备份。

- 知识库发生实质更新后，重新导出 Markdown/JSON 版本化快照。

- 对 unverified 库建立人工复核责任与证据回填规则。

## 10.3 后续演进优先级

| 优先级 | 方向 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 交付治理 | 补充稳定的版本号、发布说明、数据库备份/恢复演练和环境自检脚本 |
| P1 | 版本剪枝 | 让 version_gate 结合靶场版本元数据执行确定性 P3 剪枝 |
| P1 | 盲测评估 | 扩充隔离 eval_bench，持续跟踪知识增长是否提升未知样本表现 |
| P1 | 前端性能 | 按工作区动态导入，拆分 Ant Design 与业务页面，降低首包体积 |
| P2 | 可观测性 | 增加队列吞吐、验证时延、误差分层与技巧覆盖率趋势 |
| P2 | 部署演进 | 数据规模或并发增长后，再评估 PostgreSQL 与独立任务队列 |

# 结语

WAFByPasser 在收尾阶段形成的最重要资产，不是某一批 Payload，而是一套把生成式探索变成可验证、可追溯、可沉淀工程流程的方法。语义与编码分层、成功双门槛、确定性真值表、知识状态机和完整证据链共同构成了平台的可信基础。

这套方法也超越 WAF 场景：凡是需要模型生成候选、外部系统执行、证据判定和持续学习的自动化任务，都可以复用“模型提议—代码约束—环境验证—知识回写”的闭环。

# 附录 A：关键术语

| 术语 | 本文含义 |
| --- | --- |
| 基础 Payload / 原语 | 保持攻击意图和验证目标的初始样本 |
| 语义变异 | 不改变攻击目标，只改变语法结构、关键字表达或上下文组织 |
| 编码链 | 按顺序作用于基础 Payload 的 1–3 层确定性编码步骤 |
| 交叉迭代 | 将语义候选继续映射到尚未探索的编码表示空间 |
| 双成功 | WAF 判定 bypass，且执行判定 confirmed |
| frontier | 新生成、尚未通过真实绕过验证的技巧 |
| promoted | 至少完成一次双成功验证的非保护技巧 |
| waf_features | 从穷举验证中提取的片段级 200/403 统计 |

# 附录 B：本文依据

本文基于以下仓库材料与实测结果整理，未引入外部产品能力假设：

- README.md：项目定位、结构、启动方式与使用边界。

- backend/src/app/main.py：API、任务编排、数据库模型、验证回写与知识状态机。

- backend/src/app/semantic_agent、encoding_agent、verification_agent、knowledge_base_agent：各 Agent 的提示词、Skill 与确定性逻辑。

- docs/knowledge-learning-design.md、docs/waf-test-scene.md、docs/url-delivery-analysis.md：知识学习、靶场和投递设计。

- backend/tests：2026-08-24 实测 160 passed、128 subtests passed。

- frontend：2026-08-24 完成 TypeScript + Vite production build。

- data/waf_bypasser.db：2026-08-24 本地运行快照。